GeoGestão

Relatório: comparação do Trello atual com as etapas do GeoGestão

Data: 15 de julho de 2026

Este relatório apenas estuda e compara o board do Trello enviado com a estrutura de etapas já existente no código do GeoGestão. Nenhum arquivo do projeto foi alterado.

# 1. Como o Trello está organizado hoje

O board tem 14 listas, do primeiro contato com o cliente até a entrega final. É um fluxo linear, o que é bom, mas algumas listas representam a mesma etapa do serviço com nomes diferentes, e outras etapas importantes do GeoGestão não aparecem no board.

# 2. De/Para: lista do Trello → etapa do GeoGestão

| Lista no Trello hoje | Etapa correspondente no GeoGestão | Situação |
| --- | --- | --- |
| Contato com o Lead / Cliente | (fora do GeoGestão) | Etapa comercial, anterior ao projeto. O sistema hoje só começa quando o projeto já existe. |
| Contrato fechado | (fora do GeoGestão) | Mesma situação acima: é o "gatilho" que deveria criar o projeto no GeoGestão. |
| Orçamento | Orçamento | Bate certo, mas no Trello aparece depois da Documentação Inicial. No GeoGestão o Orçamento é a 1ª etapa. |
| Documentação Inicial | Documentos | Bate certo. |
| Medição | Medição / Campo | Bate certo. |
| Processamento | Processamento | Bate certo. |
| Documentos (2ª lista, depois do Processamento) | Escritório | É a montagem das peças e conferência documental para o cartório — no GeoGestão isso é a etapa Escritório, não "Documentos" de novo. |
| Elaboração da Planta Final | Escritório | Mesma etapa Escritório do GeoGestão. Hoje está separada em duas listas de Trello sem necessidade. |
| Falta de documento | Pendências / Exigências | No Trello é uma lista fixa; no GeoGestão é um estado ("pendência") que qualquer etapa pode assumir, com prazo e responsável. |
| Coleta Assinaturas | Assinaturas / Anuências | Bate certo. |
| Certidão e requerimento de protocolo para Prefeitura | Órgão externo (Prefeitura) | Bate certo, mas fica solta: no GeoGestão prefeitura e cartório são a mesma etapa "Órgão externo", só muda o órgão. |
| Protocolo no Cartório | Órgão externo (Cartório) | Bate certo, mesma observação acima. |
| Retirada | Órgão externo (Cartório) / Pendências | Quase sem uso no Trello (1 card) — sinal de que a retirada física não está sendo controlada à parte. |
| Entrega Finalizada para o Cliente | Entrega / Encerramento + Finalizado | No Trello os dois viram uma lista só, cheia de cartões que nunca saem dali. |

# 3. O que não se encaixa

Três pontos não têm "encaixe" direto entre o Trello e o GeoGestão porque tratam de fases ou controles diferentes:

## 1. Não existe etapa comercial (Lead / Contrato) no GeoGestão

Hoje "Contato com o Lead" e "Contrato fechado" só existem no Trello. O GeoGestão começa no Orçamento. Exemplo prático: quando o cliente assina o contrato, alguém ainda precisa criar o projeto manualmente no GeoGestão, e nesse meio-tempo o histórico do contato com o lead fica só no Trello, sem ligação com o projeto.

## 2. Faltam duas etapas de controle interno: Análise/Viabilidade e Conferência

O Trello não tem uma etapa clara para checar viabilidade do serviço antes de começar (ex: a matrícula tem problema que impede o serviço?) nem uma etapa de conferência antes de assinar ou protocolar. No GeoGestão essas duas etapas já existem ("Análise / Viabilidade" e "Conferência") mas não têm equivalente visível no board. Isso é provavelmente a causa de erros descobertos tarde, só quando o cartório já devolveu uma exigência.

## 3. "Falta de documento" devia ser um estado, não uma lista fixa

No Trello, um card "preso" por falta de documento fica travado numa lista separada, perdendo a etapa em que estava. Exemplo: "Cabanha Oca 3727" está na lista Falta de documento — mas falta documento de qual etapa? Do Processamento? Da Escritório? Isso não fica visível. No GeoGestão, a pendência é um status (com prazo e responsável) dentro da própria etapa onde o projeto travou, então dá para saber exatamente onde e há quanto tempo está parado.

# 4. O que pode ser ajustado

## 1. Migrar mantendo a ordem oficial de 14 etapas do GeoGestão

Orçamento → Documentos → Análise/Viabilidade → Preparação → Medição/Campo → Processamento → Escritório → Conferência → Assinaturas/Anuências → Órgão externo (Prefeitura/Cartório/SIGEF/INCRA) → Pendências/Exigências → Entrega/Encerramento → Finalizado. Isso já resolve a duplicidade de "Documentos" e o "Orçamento" fora de ordem.

## 2. Criar um cadastro simples de Lead/Cliente em prospecção

Uma lista curta de "antes do projeto" (Lead, Proposta enviada, Contrato assinado) que, ao ser marcada como fechada, gera o projeto automaticamente no GeoGestão já na etapa Orçamento — sem digitar tudo de novo.

## 3. Ativar de fato as etapas Análise/Viabilidade e Conferência

Mesmo que rápidas (1 dia), colocá-las como etapas visíveis evita assinar ou protocolar algo que tinha um problema descoberto cedo. Exemplo: revisar a matrícula antes da Medição evita mandar a equipe a campo por um serviço inviável.

## 4. Usar "Pendência" como marcador, não como lista

Em vez de mover o card para "Falta de documento", deixá-lo na etapa atual e marcar como pendente, com prazo e responsável (o GeoGestão já tem isso pronto: "Controle de exigências de cartório/órgão externo, com prazos e responsáveis"). Assim o painel de gargalos mostra certo onde cada projeto está travado.

## 5. Unificar Prefeitura e Cartório em "Órgão externo"

O GeoGestão já trata os dois como a mesma etapa, mudando só o órgão (Prefeitura, Cartório, SIGEF/INCRA, SICAR). Isso evita ter uma lista separada para cada órgão e simplifica o board.

## 6. Separar "Entrega" de "Finalizado"

Hoje a última lista do Trello mistura entregue com pendência de fatura/assinatura de recebimento e projeto realmente encerrado. Ter as duas etapas separadas (Entrega/Encerramento e Finalizado) evita que projetos "quase prontos" se percam no meio de projetos já 100% fechados.

## 7. Usar prazo e responsável em cada etapa, não só em cartão isolado

Hoje só alguns cartões do Trello têm data (ex: "2 de jul.", em vermelho por atraso). O GeoGestão já calcula prazo por etapa automaticamente e avisa 5 dias antes de vencer — isso substitui o controle manual de datas no Trello.

# 5. Resumo

Resumo: a estrutura do Trello já é bem próxima do fluxo real do serviço. O principal ajuste é usar as 14 etapas do GeoGestão como referência única, tratar "Falta de documento" como situação (com prazo) e não como lista fixa, e ligar a fase comercial (Lead/Contrato) à criação automática do projeto.